KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI & PHÂN CHIA CÔNG VIỆC DỰ ÁN WEB E-COMMERCE HIỆN ĐẠI

Mô hình Phân công 5 Người (8 Tuần) — Chuẩn Kiến trúc MVC & Tech Stack Chi tiết

1. TỔNG QUAN PHÂN CHIA VAI TRÒ (5 THÀNH VIÊN)

Leader (Nhóm trưởng / Lead Architect & Full-stack): Xây dựng kiến trúc tổng thể (MVC Architecture), thiết kế Database Schema, quy định chuẩn RESTful API Spec/Swagger, quản lý Authentication & Security, setup môi trường CI/CD & Deploy Production.

Thành viên A (Backend Lead / Data & Business Logic): Đảm nhận logic nghiệp vụ cốt lõi ở Backend: Quản lý Danh mục, Sản phẩm biến thể (Color, Size), Tồn kho (Inventory Engine), Giỏ hàng (Cart) và Đặt hàng (Order Transaction).

Thành viên B (Frontend Lead / Admin & Vendor Dashboard): Phát triển toàn bộ giao diện phía Quản trị viên (Super Admin) và Người bán (Vendor/Seller Dashboard), tích hợp biểu đồ thống kê real-time.

Thành viên C (Frontend Dev / E-Commerce Client Storefront): Phát triển giao diện trải nghiệm Khách hàng (Client Storefront / PWA), xử lý tìm kiếm, bộ lọc, giỏ hàng, checkout và giao diện tối ưu Mobile.

Thành viên D (Backend & QA / Integration & Service Dev): Phát triển các dịch vụ tích hợp phụ trợ (Email Service, Cloudinary Upload, Mã QR định danh, Xuất báo cáo Excel/PDF) và đảm nhận Testing (Unit/Integration Test, Stress Test).

2. BỘ CÔNG NGHỆ ĐỀ XUẤT (TECH STACK)

2.1. Backend Ecosystem

Runtime / Framework: Node.js + Express.js (hoặc NestJS với TypeScript để phân chia Module rõ ràng).

Database chính: MongoDB + Mongoose ODM (Phù hợp lưu trữ Catalog Sản phẩm biến thể, Log giao dịch, Giỏ hàng) hoặc PostgreSQL + Prisma ORM.

Real-time & Messaging: Socket.io (Thông báo đơn hàng mới real-time cho Admin/Vendor).

Chống Race Condition: Sử dụng MongoDB Atomic Operations (findOneAndUpdate với $gte) để chống over-selling khi Flash Sale.

2.2. Frontend Ecosystem

Client Storefront (Khách hàng): Next.js (React) hoặc React + Vite (PWA Support). Sử dụng Redux Toolkit / Zustand để quản lý State.

Admin & Vendor Dashboard: React + Vite (Single Page Application - SPA) kết hợp Ant Design (AntD) / MUI và Recharts.

Offline Support: Workbox + IndexedDB (Dexie.js) hỗ trợ lưu cache sản phẩm và giỏ hàng tạm khi mất kết nối mạng.

2.3. Integrations & Utilities

Thanh toán Online: VNPay SDK, ZaloPay Sandbox hoặc Stripe API.

Lưu trữ hình ảnh: Cloudinary API hoặc AWS S3.

Email Automation: Nodemailer + Handlebars HTML Template.

Báo cáo & Hóa đơn: exceljs / xlsx (Xuất file Excel) và pdfkit / html-pdf.

Mã QR Tra cứu: qrcode (Mã hóa Token HMAC định danh đơn hàng).

3. CẤU TRÚC THƯ MỤC CHUẨN MVC (MODEL - VIEW - CONTROLLER)

Toàn bộ bộ mã nguồn hệ thống được tổ chức chuẩn theo mô hình MVC kết hợp Client-Server tách biệt:

ecommerce-system/ ├── server/ # BACKEND (Mô hình MVC API) │ ├── src/ │ │ ├── config/ # Cấu hình hệ thống (db.js, env.js, payment.js, socket.js) │ │ ├── models/ # [M] - MODEL (User, Product, Inventory, Cart, Order, Coupon...) │ │ ├── controllers/ # [C] - CONTROLLER (auth, product, cart, order, payment, report...) │ │ ├── routes/ # ROUTING (Điều hướng API endpoints) │ │ ├── services/ # SERVICE LAYER (email.service, qrEngine, upload.service) │ │ ├── middlewares/ # MIDDLEWARES (auth.middleware, error, rateLimiter) │ │ ├── utils/ # HELPER / UTILITIES (catchAsync, apiResponse) │ │ ├── app.js # Khởi tạo Express App & Middlewares │ │ └── server.js # Boot Server & Kết nối Socket.io / DB │ ├── tests/ # Unit Test & Integration Test (Jest) │ ├── .env.example # Khai báo biến môi trường mẫu │ └── package.json │ ├── client-storefront/ # [V] - VIEW CLIENT (Storefront PWA cho Khách hàng) │ ├── src/ │ │ ├── components/ # Header, ProductCard, CartDrawer... │ │ ├── pages/ # Home, ProductDetail, Cart, Checkout, Orders... │ │ ├── services/ # API client calls │ │ ├── store/ # State management (Redux/Zustand) │ │ └── db/ # Dexie.js (IndexedDB cho Offline PWA) │ └── package.json │ ├── client-admin/ # [V] - VIEW ADMIN (Dashboard cho Admin & Vendor) │ ├── src/ │ │ ├── components/ # Tables, Recharts Widgets, Sidebars... │ │ ├── pages/ # Dashboard, ProductMgmt, OrderMgmt, RevenueReport... │ │ └── services/ # API Admin calls & Socket.io client │ └── package.json │ └── README.md # Hướng dẫn cài đặt & vận hành dự án

4. KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHI TIẾT THEO TUẦN (8 TUẦN)

TUẦN 1: Khởi tạo Dự án, Khai báo MVC & DB Schema

Mục tiêu: Chạy được Hello World toàn bộ 3 thư mục, chốt 100% Schema & API Spec.

Leader: Setup Monorepo, folder MVC, `.env.example`, Postman Collection API Spec mẫu.

Thành viên A: Dựng Models trên Mongoose: `User`, `Category`, `Product` (biến thể), `Inventory`.

Thành viên B: Dựng khung `client-admin` (Routing, Layout Sidebar: Dashboard, Products, Orders).

Thành viên C: Dựng khung `client-storefront` (Header, Footer, Banner Carousel, Responsive Layout).

Thành viên D: Setup ESLint, Prettier, cấu hình Jest Test environment và thử nghiệm thư viện `xlsx`.

TUẦN 2: Authentication, Phân quyền RBAC & Quản lý Catalog

Mục tiêu: Phân quyền 3 vai trò (Admin, Vendor, Customer), CRUD sản phẩm/danh mục qua UI thật.

Leader: Viết Auth Core (`auth.controller.js`), JWT Access/Refresh Token, Middleware `protect` & `checkRole`.

Thành viên A: Viết `product.controller.js` (Thêm, sửa, xóa, lọc giá, phân trang, tìm kiếm text index).

Thành viên B: UI Login Admin & UI Quản lý Danh mục/Sản phẩm (Form nhập biến thể màu sắc/size).

Thành viên C: UI Login/Register Khách hàng & UI Danh sách sản phẩm kèm bộ lọc (Filter Drawer).

Thành viên D: Tích hợp `upload.service.js` với Cloudinary API. Viết script Seed 100 sản phẩm mẫu.

TUẦN 3: Giỏ hàng (Cart), Tồn kho (Inventory) & User Profile

Mục tiêu: Thêm giỏ hàng mượt mà, quản lý tồn kho chính xác theo từng phiên bản sản phẩm.

Leader: Thiết kế `cart.controller.js` hỗ trợ Giỏ hàng vãng lai và tự động Merge Cart khi Đăng nhập.

Thành viên A: Xây dựng Inventory Engine với Atomic Operation giữ hàng tạm thời khi Checkout.

Thành viên B: UI Quản lý Kho hàng cho Vendor (Nhập hàng, cảnh báo tồn kho sắp hết).

Thành viên C: UI Drawer Giỏ hàng nhanh & Trang Giỏ hàng chi tiết (Tăng/giảm số lượng Optimistic UI).

Thành viên D: Viết Unit Test cho hàm Merge Cart và kiểm tra giới hạn tồn kho khi chọn mua.

TUẦN 4: Đặt hàng (Order Transaction), Voucher & Email Mã QR

Mục tiêu: Hoàn tất luồng Đặt hàng (COD), áp mã giảm giá và gửi email xác nhận kèm Mã QR.

Leader: Viết `order.controller.js` — Transaction Checkout (Check kho atomic -> Trừ kho -> Áp Coupon -> Tạo Order).

Thành viên A: Viết Coupon Engine: Validate mã theo giá trị đơn tối thiểu, số lần sử dụng, thời hạn.

Thành viên B: UI Quản lý Đơn hàng Admin/Vendor (Chuyển trạng thái: Chờ duyệt -> Đang giao -> Đã giao).

Thành viên C: UI Trang Checkout: Chọn địa chỉ, nhập Coupon, chọn phương thức thanh toán.

Thành viên D: `email.service.js`: Sinh mã QR (HMAC token) nhúng vào Email HTML hóa đơn gửi khách hàng.

TUẦN 5: Thanh toán Online & Thông báo Real-time (Socket.io)

Mục tiêu: Thanh toán Online (VNPay/Stripe) hoạt động & Nhảy thông báo đơn mới real-time.

Leader: Tích hợp Cổng thanh toán VNPay/Stripe (`payment.controller.js` Webhook) & Khởi tạo Socket.io Server.

Thành viên A: Viết API Tra cứu Đơn hàng công khai qua mã đơn hoặc quét Mã QR trên Email.

Thành viên B: Tích hợp Socket.io Client: Bật chuông thông báo & Toast Pop-up khi có đơn hàng mới.

Thành viên C: UI Kết quả thanh toán (Success/Failed), UI Lịch sử đơn hàng (My Orders) & Order Tracking.

Thành viên D: Xây dựng Audit Log Service ghi nhận lịch sử thay đổi trạng thái đơn và giao dịch.

TUẦN 6: Kháng Race Condition, Flash Sale & PWA Offline

Mục tiêu: Hệ thống đứng vững khi 100+ người cùng bấm mua 1 sản phẩm cuối cùng (Chống over-selling).

Leader: Viết Stress Test script (K6/Artillery) kiểm tra kháng Race Condition khi mua hàng đồng thời.

Thành viên A: Viết API Sync Offline Data tiếp nhận giỏ hàng/đơn hàng lưu tạm khi mạng yếu.

Thành viên B: UI Quản lý Đánh giá & Bình luận (Review System) cho Admin/Vendor.

Thành viên C: Cấu hình PWA (Service Worker + Dexie.js IndexedDB) lưu cache sản phẩm & giỏ hàng offline.

Thành viên D: Viết Integration Test kiểm thử kịch bản thanh toán trùng lặp / bypass validation.

TUẦN 7: Analytics Dashboard, Security & Báo cáo Excel/PDF

Mục tiêu: Thống kê doanh thu trực quan, xuất file Excel/PDF báo cáo, bảo mật nâng cao.

Leader: Tối ưu Bảo mật: Áp dụng `rateLimiter.js` (chống DDoS/Spam API), Helmet, chống XSS/NoSQL Injection.

Thành viên A: Viết MongoDB Aggregation Pipelines: Thống kê Doanh thu theo ngày/tháng, Top 5 bán chạy.

Thành viên B: UI Dashboard Recharts: Biểu đồ cột Doanh thu, Biểu đồ tròn trạng thái đơn, Card chỉ số.

Thành viên C: Polish UI/UX Storefront: Skeleton Loading, Toast notification, tối ưu Responsive Mobile.

Thành viên D: Viết `report.controller.js` xuất file Báo cáo Doanh thu / Đơn hàng dạng Excel (`exceljs`) và PDF.

TUẦN 8: System Deployment, Integration Test & Bàn giao

Mục tiêu: Hệ thống online 100% trên VPS Production, sẵn sàng Demo End-to-End.

Leader: Deploy Production: Node.js (PM2 + Nginx Reverse Proxy + SSL) lên VPS, MongoDB Atlas Production.

Thành viên A: Đánh Database Indexing (`db.products.createIndex(...)`) tối ưu truy vấn production.

Thành viên B: Build & Deploy Admin Web lên Vercel/Netlify. Thực hiện Regression Test toàn bộ UI Admin.

Thành viên C: Build & Deploy Storefront Web lên Vercel. Test thủ công luồng mua hàng trên Mobile thật.

Thành viên D: Tổng hợp Báo cáo Coverage Test (>70%), đóng gói Slide Demo và Tài liệu Vận hành.

5. BẢNG TỔNG HỢP PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (SUMMARY MATRIX)

| Tuần | Leader | Thành viên A (Backend) | Thành viên B (FE Admin) | Thành viên C (FE Client) | Thành viên D (QA & Service) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup Repo, Spec, MVC Architecture | Express App, Schema Product & Cart | Dựng khung Admin Dashboard | Dựng khung Client Storefront | Setup Test Env, ESLint, Libs |
| 2 | Auth, JWT, RBAC Middleware | API CRUD Product & Category | UI Auth & UI Quản lý Sản phẩm | UI Auth & UI Trang Sản phẩm | Cloudinary Upload & Seed Data |
| 3 | Cart Controller Core | Inventory Engine & Atomic Ops | UI User & Inventory Mgmt | UI Cart Page & Drawer | Unit Test Cart & Inventory |
| 4 | Order Checkout Transaction | API Coupon / Voucher Engine | UI Quản lý Đơn hàng Admin | UI Checkout & Nhập Coupon | Email Service (Hóa đơn, Mã QR) |
| 5 | Payment API & Socket.io Server | API Order Status & Tra cứu QR | Real-time Pop-up Đơn mới | UI Payment Result & My Orders | Audit Log Service |
| 6 | Stress Test & Anti Race Condition | Sync-offline Queue API | UI Review & Rating Mgmt | PWA Offline IndexedDB | Concurrency Integration Test |
| 7 | Security Audit & Rate Limit | API Analytics Aggregation | UI Recharts Dashboard | Polish UI/UX Responsive Client | Export Excel/PDF Report API |
| 8 | Deploy Production (PM2/VPS) | Optimize DB Indexing | Regression Test Admin UI | End-to-End Test Client UI | Test Coverage & Final Slide |

6. VÍ DỤ CHUẨN MINH HỌA MINH HỌA LUỒNG CODE MVC (ORDER CHECKOUT)

1. Route (`server/src/routes/order.routes.js`)

const express = require('express'); const router = express.Router(); const orderController = require('../controllers/order.controller'); const { protect } = require('../middlewares/auth.middleware'); // POST /api/v1/orders/checkout router.post('/checkout', protect, orderController.createOrder); module.exports = router;

2. Controller (`server/src/controllers/order.controller.js`)

const Order = require('../models/Order.model'); const Inventory = require('../models/Inventory.model'); const emailService = require('../services/email.service'); const catchAsync = require('../utils/catchAsync'); exports.createOrder = catchAsync(async (req, res) => { const userId = req.user.id; const { items, shippingAddress, paymentMethod } = req.body; // 1. Trừ kho bằng Atomic Operation trong Model (Chống Race Condition) for (let item of items) { const updatedStock = await Inventory.findOneAndUpdate( { productId: item.productId, stock: { $gte: item.quantity } }, { $inc: { stock: -item.quantity } }, { new: true } ); if (!updatedStock) { return res.status(400).json({ success: false, message: `Sản phẩm hết hàng!` }); } } // 2. Tạo Đơn hàng const newOrder = await Order.create({ userId, items, shippingAddress, paymentMethod }); // 3. Gọi Service gửi Email hóa đơn kèm Mã QR await emailService.sendOrderConfirmationEmail(req.user.email, newOrder); // 4. Trả Response về View Client res.status(201).json({ success: true, data: newOrder, message: 'Đặt hàng thành công!' }); });

3. Model (`server/src/models/Order.model.js`)

const mongoose = require('mongoose'); const orderSchema = new mongoose.Schema({ userId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'User', required: true }, items: [{ productId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: 'Product' }, quantity: Number, price: Number }], totalAmount: Number, paymentMethod: { type: String, enum: ['COD', 'VNPAY', 'STRIPE'], default: 'COD' }, status: { type: String, enum: ['pending', 'processing', 'completed', 'cancelled'], default: 'pending' }, shippingAddress: Object }, { timestamps: true }); module.exports = mongoose.model('Order', orderSchema);